DÍA UNO   ·   SISTEMA OPERATIVO HÍBRIDO

PILAR EJECUCIÓN · HERRAMIENTA 10 · PLANTILLA

La lista de action items — Plantilla

Los compromisos de la semana. Corta y viva: entran, se cierran y salen. Solo lo que está fuera de la rutina y cabe en 7 días.

Cómo usarla. Cierra cada reunión con sus acciones (verbo + dueño + fecha). Etiqueta el origen: Plan (empuja un hito → enlázalo) o Ad-hoc. Revísalas al empezar la reunión siguiente: hecha / no hecha, sin grises; lo no hecho, con su porqué.

La lista — innegociable dueño, fecha, estado y origen

| Acción (verbo + qué) | Responsable | Fecha | Estado | Origen | Hito / salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Estado: hecha / no hecha (sin grises). Origen: Plan (→ hito) · Ad-hoc. Recurrente = NO va aquí, es una SOP (7). Si algo no cabe en 7 días, es el plan de un hito (9), no una acción.

DÍA UNO · Ejecución · 10 · La lista de action items · Plantilla V2 · Mínimo: verbo + dueño único + fecha + estado + origen; nacen en reuniones y se revisan cada semana.